## Slide 1: Costos
COSTO
$ 10.000.000
Jueves 23/02/2017 - Martes 22/01/2019
% COMPLETADO
0%
COSTO RESTANTE
$ 9.400.000

## Slide 2: ESTADO DEL COSTO ESTADO DE COSTO DE TAREAS DE NIVEL SUPERIOR
NOMBRE | COSTO REAL | COSTO RESTANTE | COSTO DE LINEA BASE | COSTO | VARIACION DE COSTO
Proyecto UNEXPECTED | $ 10.000.000 | $ 2.248.807 | $ 0,0 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000

## Slide 3: PROGRESO FRENTE A COSTO Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado esta por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.
Chart: 
| Porcentaje completo acumulado | costo acumulado
23/01/2017 | 200000 | 200000
28/02/2017 | 180000 | 180000
29/03/2017 | 190000 | 190000
27/05/2017 | 200000 | 200000
26/05/2017 | 210000 | 210000
30/06/2017 | 195000 | 195000





## Slide 4: ESTADO DE COSTO Estado de costo de todas las tareas de nivel superior.
Chart: 
| Proyecto UNEXPECTED
Costo Restante | 9400000
Costo Real | 10000000